|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  R. Respecto a la fase 2 y según por carta gantt se ha cumplido en un 100% todo lo que es documentación, sin embargo, a nivel de desarrollo, se tiene avanzado un 70% respecto a lo que se debe presentar que es un 30%-40% del desarrollo. Lamentablemente se ha encontrado con problemas de compatibilidad y conflictos en las librerías que se han querido implementar. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  R. Para intentar solventar las problemáticas y compatibilidad, me he apoyado en mi equipo de trabajo, para que todos podamos solucionar los conflictos que hay en el proyecto. A nivel de documentación, he realizado las consultas respectivas al docente para no tener dudas en los documentos. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  R. Según mi opinión he realizado un buen trabajo al organizar tomar el rol de jefe de proyecto, ya que, hemos tenido reuniones semanalmente, en donde se ha presentado avances constantemente respecto a la documentación y el desarrollo. Sin embargo, debo mejorar el ser insistente con mi equipo de trabajo, ya que, si no les hablo, prácticamente no existe comunicación. En resumen, debo estar encima de ellos para que se realiza el avance correspondiente. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  R. Hasta el momento al docente le he hecho y le haría preguntas respecto a dudas o consultas que tenga respecto a la documentación o el desarrollo, mientras que, a mis pares, les pediría ayuda en caso de necesitarlo. |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  R. Hasta el momento al docente le he hecho y le haría preguntas respecto a dudas o consultas que tenga respecto a la documentación o el desarrollo, mientras que, a mis pares, les pediría ayuda en caso de necesitarlo. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  R. Hasta el momento hemos trabajo de manera medianamente correcta, hemos podido cumplir con lo solicitado y en la fecha correspondiente, sin embargo, hemos tenido problemas en el desarrollo del proyecto, debido a problemas de compatibilidad con las librerías. Lo que podríamos mejorar es intenta terminar los avances lo antes posibles. |